FG App

- Aktuální stav

  - Rozdělení práce, proběhlý workshop s odborníkem, domluvená architektura (mikroservice) a databázový systém (MySQL, MariaDB)

- Harmonogram

  - září–listopad: Schůzka s ostatními partnery a domluvení jednotlivých fází vývoje, vytvoření základu aplikace (servis), specifikace endpointů (REST API) pro možnost testování ostatními týmy, kódování frontendu

  - listopad–duben: Workshopy, zhotovení databáze a propojení DB s aplikací, včetně zhotovení aplikační logiky, propojování s hotovým frontendem, pravidelná konzultace s ostatními týmy

  - duben–květen: Finální propojení servis a frontendu  (potřeba sehnat hosting viz níže)

  - květen–červen: Testování a dolaďování chyb

- Hosting

  - Roští.cz – 197 Kč / měs (238,7 s DPH) – sdílený hosting (platí se stále, i když se nebude využívat)

  - Exeon.io – 359 Kč / měs – garantovaný výkon (platí se stále, i když se nebude využívat)

  - Vlastní server – na OA? Partner? – spustit jen v případě potřeby